
Răspunsurile vor fi în limba română, în format PDF și, pentru centralizarea estimărilor, în format editabil. Participanții vor identifica explicit informațiile confidențiale și vor justifica această calificare. Informațiile relevante pentru pregătirea achiziției vor fi utilizate cu respectarea tratamentului egal, transparenței și nediscriminării.
Anexa 1 Cerințe tehnice orientative
1 Analiza inițială și proiectarea soluției
Inventarierea aplicațiilor, modulelor, bazelor de date, interfețelor, mediilor de lucru, documentației, drepturilor de utilizare și contractelor de suport existente.
Evaluarea fluxurilor pentru organe, țesuturi și celule, inclusiv celule reproductive și celule stem hematopoietice, în limita domeniilor gestionate prin RNT și a competențelor ANT.
Evaluarea calității datelor, a înregistrărilor duplicate, a nomenclatoarelor, a identificatorilor și a istoricului; plan de corectare, migrare și reconciliere, dacă sunt necesare.
Analiza arhitecturii, securității, performanței și capacității infrastructurii; identificarea blocajelor și recomandări pentru dimensionare.
Matrice cerință–funcționalitate–livrabil–test, arhitectură țintă, plan de implementare și estimarea efortului, cu dependențele față de beneficiar și furnizorii sistemelor externe.
2. Principii pentru delimitarea domeniului
Fluxurile aferente organelor vor rămâne distincte de fluxurile SoHO pentru țesuturi și celule. Adaptările SoHO vor fi limitate la obligațiile relevante pentru domeniul RNT și pentru atribuțiile ANT. Funcționalitățile platformelor de acreditare, autorizare import/export sau ale platformei UE nu vor fi dublate automat; se vor propune legături sau schimburi de date numai unde sunt necesare și fezabile.
La consultare nu se presupune acces la date personale reale. Evaluările demonstrative se vor baza pe date sintetice sau anonimizate și pe informații tehnice puse la dispoziție în condiții egale participanților.
Funcționalități și raportare
3 Optimizarea RNT și adaptările SoHO
Revizuirea formularelor și a fluxurilor de introducere, validare, actualizare și urmărire a datelor; reguli de consistență, avertizări, câmpuri obligatorii și nomenclatoare configurabile.
Configurarea rolurilor și drepturilor în funcție de unitate, tipul activității și categoria de utilizator. Separarea accesului și a tablourilor de bord pe domenii, inclusiv pentru celule reproductive și celule stem hematopoietice.
Optimizarea parcursului donatorului și al beneficiarului și a raportării episoadelor relevante, cu păstrarea istoricului modificărilor și a provenienței datelor.
Adaptarea modelului de date și a exporturilor pentru informațiile SoHO relevante: tipuri de substanțe și activități, identificatori ai unităților, date de activitate și trasabilitate, potrivit cerințelor validate de beneficiar.
Gestionarea identificatorilor de trasabilitate și a codului european unic SEC, unde este aplicabil, cu păstrarea relațiilor dintre donare, produs, unități de material și utilizare. Nu se presupune că orice material este supus aceleiași reguli de codificare.
Înregistrarea sau schimbul de informații de vigilență relevante pentru RNT, inclusiv legătura cu donarea și utilizarea, fără substituirea mecanismelor oficiale de notificare.
Referința europeană este Regulamentul (UE) 2024/1938. Pentru schimburile cu platforma UE se vor lua în considerare și specificațiile aplicabile, inclusiv Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2025/1467. Soluția va permite actualizarea nomenclatoarelor, regulilor și exporturilor pe măsura definitivării cerințelor operaționale.
4. Indicatori și instrumente de analiză
Se urmărește dezvoltarea unor rapoarte și tablouri de bord pentru monitorizarea activității naționale și a calității datelor. Lista finală a indicatorilor se va valida cu experții beneficiarului, cu definirea sursei, formulei de calcul, periodicității, nivelului de agregare și responsabilității de validare.
Indicatori de activitate: donatori, prelevări, transplanturi/utilizări și monitorizare, diferențiați pe domenii și perioade.
Indicatori privind listele de așteptare și timpul de așteptare, în domeniile aplicabile; rezultate și urmărire posttransplant, în limita datelor disponibile.
Indicatori de calitate: completitudine, actualizare la termen, erori, duplicate și neconcordanțe.
Filtrare pe unitate, regiune, domeniu și perioadă; export în formate uzuale și generarea de seturi agregate sau anonimizate pentru raportările aprobate.
Accesul la rapoarte va respecta rolurile utilizatorilor și regulile de protecție a datelor. Rapoartele agregate nu vor permite identificarea indirectă nejustificată a persoanelor.
Alinierea la Platforma europeană SoHO
5.Compatibilitatea RNT cu Platforma europeană SoHO

Alinierea RNT la Platforma europeană SoHO constituie un rezultat distinct al modernizării. Se solicită analiza cerințelor oficiale de date, identificare, raportare și schimb de informații aplicabile domeniilor ANT și realizarea componentelor naționale necesare compatibilității. RNT va sprijini pregătirea și validarea informațiilor naționale, fără a substitui Platforma europeană SoHO sau procedurile autorităților competente.
Elaborarea unei matrice de corespondență între câmpurile RNT și structurile oficiale ale Platformei europene SoHO, cu sursa datelor, câmpurile obligatorii, regulile de validare și responsabilul pentru fiecare categorie de informații.
Alinierea nomenclatoarelor pentru tipurile de SoHO și activitățile relevante, inclusiv gestionarea versiunilor și a modificărilor publicate la nivel european.
Asocierea și reconcilierea identificatorilor naționali și europeni pentru entități și unități, în limita informațiilor disponibile și a atribuțiilor ANT; evidențierea diferenței dintre înregistrarea unei entități, autorizarea unei unități și autorizarea unui preparat SoHO.
Pregătirea datelor de activitate și a seturilor de raportare relevante, cu validare, agregare și controlul calității înainte de transmitere. Datele personale identificabile nu se vor transmite automat; se vor respecta scopul și seturile de date permise de cadrul european.
Compatibilitatea informațiilor de trasabilitate și SEC, acolo unde sunt aplicabile, și pregătirea schimburilor relevante pentru vigilență și disponibilitatea SoHO critice, în limita datelor gestionate de RNT.
Implementarea exporturilor și importurilor în formatele oficiale disponibile, cu jurnal de generare, validare, transmitere și reconciliere. API-ul direct se va implementa numai dacă există o interfață oficială disponibilă și acces autorizat.
Livrabile și acceptanță pentru alinierea europeană

Livrabilele vor include raportul de compatibilitate, matricea de mapare, nomenclatoarele și regulile configurate, mecanismul de export sau schimb de date, ghidul de utilizare și rezultatele testelor. Acceptanța va verifica un set de date de test, conformitatea structurii și regulilor cu specificațiile oficiale disponibile și trasabilitatea operațiunilor. Testarea în platforma europeană depinde de existența unui mediu și a accesului oficial permis.
Operatorii vor estima distinct alinierea modelului de date și raportării, respectiv conectarea directă condiționată de disponibilitatea API-ului european. Vor preciza mecanismul și costul actualizării soluției în cazul modificării specificațiilor oficiale pe durata contractului, precum și toate dependențele externe.
Interoperabilitate și securitate
6. Interfețe API cu aplicațiile medicale
Se solicită proiectarea și implementarea unui mecanism documentat de schimb de date între RNT și sisteme informatice spitalicești, aplicații clinice și de laborator (HIS/CMS/LIS), inclusiv transmiterea automată a analizelor și a altor date relevante. Orice denumire de produs din documentele de lucru are caracter de exemplu și nu limitează participarea sau soluția propusă.
Definirea setului de date, nomenclatoarelor, identificatorilor, regulilor de asociere pacient/donator și a sensului fiecărui schimb; mapare și validare înainte de înregistrarea în RNT.
API versionat, documentat prin OpenAPI sau echivalent; standarde deschise și evaluarea utilizării HL7 FHIR ori a altor standarde adecvate, fără impunerea unei tehnologii proprietare.
Autentificare și autorizare securizate, criptarea comunicațiilor, limitarea accesului pe sistem și scop, jurnalizarea operațiunilor și urmărirea provenienței datelor.
Prevenirea importurilor duplicate, tratarea erorilor, confirmări de primire, reluarea transmiterilor și reconcilierea datelor; reguli clare pentru modificările primite din surse externe.
Mediu de test, exemple de mesaje, set de teste și ghid de integrare pentru furnizorii aplicațiilor externe; mecanism de monitorizare a schimburilor.
Participanții vor preciza câte integrări efective includ în estimare, complexitatea acestora și dependențele de terți. Se solicită prețul orientativ pentru o integrare suplimentară. Extinderea va începe printr-un pilot pe un număr de unități propus și justificat de respondent.
Interoperabilitatea cu platforma UE SoHO se va realiza numai în limita mecanismelor oficiale disponibile și a drepturilor de acces. Dacă un API oficial nu este disponibil, se vor estima separat pregătirea datelor și exporturile compatibile; conectarea directă nu se va considera garantată.
7. Securitate și protecția datelor
Control al accesului după principiul privilegiului minim, autentificare consolidată pentru rolurile sensibile și trasabilitatea accesului și modificărilor.
Protecția datelor la transfer și stocare, gestionarea vulnerabilităților, actualizări de securitate și testare înainte de punerea în producție.
Separarea mediilor de test și producție, utilizarea datelor sintetice sau anonimizate în testare și măsuri pentru prevenirea divulgării datelor de sănătate.
Copii de siguranță, test de restaurare și plan de continuitate; propunerea unor timpi de recuperare și a unei pierderi maxime admisibile de date, de validat cu beneficiarul.
Vor fi respectate cerințele aplicabile ale Regulamentului (UE) 2016/679. Prestatorul va furniza informațiile necesare evaluării impactului asupra protecției datelor și va documenta accesul personalului său la date, dacă acesta este necesar.
Implementare și condiții de operare
8. Infrastructură și drepturi de utilizare
Se va evalua prioritar utilizarea infrastructurii existente. Respondentul va propune cerințe minime și recomandate pentru procesare, stocare, backup, conectivitate și securitate, cu estimarea distinctă a eventualelor echipamente sau servicii suplimentare. Furnizarea dotărilor nu se consideră inclusă automat în serviciile de dezvoltare; includerea în achiziție depinde de necesitate și eligibilitate.
Se urmărește menținerea independenței față de furnizor, prin predarea codului sursă al dezvoltărilor, documentației, scripturilor de instalare și configurare și posibilitatea de întreținere de către terți. Drepturile asupra dezvoltărilor noi și regimul componentelor preexistente sau open-source vor fi precizate distinct, fără a solicita transferul unor drepturi pe care prestatorul nu le deține.
Funcționalitățile livrate trebuie să poată fi utilizate după finalizarea contractului fără taxe periodice obligatorii pentru simpla utilizare. Serviciile de mentenanță vor avea preț și durată distincte. Orice licență, abonament ori cost extern necesar va fi declarat și justificat explicit, inclusiv costurile pe o perioadă de operare de 5 ani.
9. Livrabile și validare
Raport de analiză a sistemului existent, inventar și recomandări; specificații funcționale și tehnice validate, arhitectură și plan de implementare.
Funcționalități modernizate, API și integrările incluse, rapoarte și indicatori configurați; cod sursă și documentație tehnică și de administrare.
Plan și rezultate de testare funcțională, de integrare, performanță și securitate; dovezi ale reconcilierii datelor și restaurării copiilor de siguranță.
Pilot, instruirea utilizatorilor și administratorilor, manuale, plan de trecere în producție și de revenire la versiunea anterioară în caz de incident.
Raport final de implementare, inventarul componentelor și drepturilor de utilizare, plan de suport și predarea accesului de administrare în condiții securizate.
Recepția se va fundamenta pe scenarii și criterii de acceptanță aprobate înainte de dezvoltare: schimb de date complet pe traseul pilot, corectitudinea indicatorilor, respectarea rolurilor, integritatea datelor și absența defectelor critice. Acceptanța va implica experții beneficiarului.
10 Calendar și mentenanță

Operatorii vor propune durata analizei, dezvoltării, integrărilor, pilotului și punerii în producție, raportată la calendarul aprobat IMPACT, și vor arăta ce activități pot fi realizate în paralel. Planul din 01.10.2026 prevede o fereastră de modernizare și participarea a 10 experți la modernizare și testare pentru aproximativ 3 luni; acestea sunt repere de planificare, nu termene contractuale definitive.
Se solicită indicarea garanției incluse și estimarea distinctă a mentenanței corective și evolutive pentru 12, 24 și 36 de luni. Se vor preciza programul de suport, severitățile incidentelor, timpii de răspuns și remediere, precum și tarifele și mecanismul de aprobare pentru dezvoltări suplimentare. Remedierea defectelor în garanție nu va fi facturată din nou ca mentenanță.
Anexa 2 Structura răspunsului solicitat
1 Informații tehnice și comerciale
Vă rugăm să transmiteți denumirea operatorului economic, CUI, datele de contact și persoana responsabilă, împreună cu o prezentare succintă a experienței relevante. Estimarea nu trebuie să includă informații confidențiale despre alți beneficiari.
Soluția propusă, arhitectura, compatibilitatea cu RNT existent și recomandările privind cerințele orientative; limitările și alternativele tehnice.
Funcționalitățile și numărul de integrări incluse, livrabilele, echipa și efortul estimat; durata pe etape și condițiile necesare începerii lucrărilor.
Informațiile lipsă care influențează prețul: documentație, cod sursă, volum de date, număr de utilizatori concurenți, sisteme externe, acces și infrastructură.
Riscurile, dependențele de furnizorii externi și costurile neincluse; soluțiile pentru evitarea dependenței de un singur furnizor.
Valabilitatea estimării, condițiile comerciale și recomandările pentru definirea unei achiziții proporționale și realizabile.
2 Estimarea financiară orientativă
Se solicită un preț total pentru pachetul de bază și detalierea de mai jos exclusiv pentru fundamentarea bugetului. Detalierea nu presupune achiziții distincte sau o decizie de împărțire în loturi. Valorile se vor exprima în lei, fără TVA, cu TVA evidențiat separat; orice altă monedă va fi însoțită de ipoteza de conversie.
	Categorie
	Informația financiară solicitată

	Analiză și proiectare
	Valoare inclusă în pachetul de bază

	Modernizare RNT și adaptări SoHO
	Valoare inclusă în pachetul de bază

	Aliniere la Platforma europeană SoHO
	Model de date / exporturi / conectare condiționată

	API și integrări inițiale
	Valoare și număr de integrări incluse

	Indicatori și raportare
	Valoare inclusă în pachetul de bază

	Testare instruire și punere în funcțiune
	Valoare inclusă; garanție precizată

	TOTAL PACHET DE BAZĂ
	Fără TVA / TVA / cu TVA

	Infrastructură suplimentară dacă este necesară
	Separat; cantități și justificare

	Mentenanță corectivă și evolutivă
	Separat pentru 12 / 24 / 36 luni

	Integrare suplimentară și dezvoltări ulterioare
	Preț unitar / tarif și unitate de calcul


Costurile de dezvoltare, garanție și mentenanță se vor delimita pentru evitarea dublei bugetări. Se vor indica separat licențele, costurile terților și toate ipotezele care pot modifica valoarea estimată.
3 Documente de referință
Referințe: Caiet de sarcini RNT SIPOCA 696; Plan IMPACT din 01.10.2026, subactivitatea 1.1.3; Legea nr. 98/2016, art. 139; Regulamentele (UE) 2024/1938 și 2025/1467. Caietul istoric este referință tehnică, fără preluarea criteriilor de calificare și evaluare.
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Cercetare de piață pentru modernizarea Registrului Național de Transplant

Solicitare de informații tehnice și ofertă financiară indicativă neangajantă pentru proiectul IMPACT

Proiect: Implementarea Mecanismelor și Procedurilor Armonizate pentru Calitate în Transplant — IMPACT. Cod SMIS: 367133. Programul Sănătate 2021–2027. Durată de planificare: 36 de luni. Componentă: subactivitatea 1.1.3 Dezvoltarea interoperabilității Registrului Național de Transplant, cheltuială FEDER, aflat în pregătire în vederea depunerii.

1 Autoritatea și scopul consultării

Autoritatea contractantă: Ministerul Sănătății 

Încadrarea urmărește planul IMPACT din 01.10.2026, subactivitatea 1.1.3 Dezvoltarea interoperabilității Registrului Național de Transplant — MS, cheltuială FEDER. 

Invităm operatorii economici interesați să transmită propuneri tehnice, recomandări și estimări de preț pentru modernizarea și dezvoltarea interoperabilității Registrului Național de Transplant (RNT). Cercetarea urmărește fundamentarea valorii estimate, clarificarea cerințelor și identificarea soluțiilor realizabile pentru pregătirea viitoarei achiziții.

Cercetarea se organizează în temeiul art. 139 din Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice, cu modificările și completările ulterioare. Cerințele din anexă sunt orientative. Prezenta solicitare nu constituie procedură de atribuire, comandă sau angajament de contractare. Participarea nu conferă un avantaj la o eventuală procedură ulterioară.

2 Obiectul avut în vedere

Servicii de analiză, modernizare, dezvoltare, integrare, testare și punere în funcțiune a RNT existent, inclusiv interfețe API, raportare și indicatori, adaptări pentru cerințele SoHO aplicabile domeniilor gestionate de ANT, instruire și mentenanță corectivă și evolutivă. Se solicită și evaluarea necesarului de infrastructură, cu estimarea distinctă a eventualelor dotări suplimentare.

3 Transmiterea răspunsurilor

Termen limită pentru transmitere: 20.11.2026. 

Perioada consultării:10.11.2026 – 20.11.2026 

Canal de transmitere: e-mail 

Persoană de contact: [genady.vatachki@gmail.com , ana.martiniuc@transplant.ro]

Subiect: Consultare de piață IMPACT — Modernizare și interoperabilitate RNT.

Răspunsurile vor fi în limba română, în format PDF și, pentru centralizarea estimărilor, în format editabil. Participanții vor identifica explicit informațiile confidențiale și vor justifica această calificare. Informațiile relevante pentru pregătirea achiziției vor fi utilizate cu respectarea tratamentului egal, transparenței și nediscriminării.

Anexa 1 Cerințe tehnice orientative

1 Analiza inițială și proiectarea soluției

Inventarierea aplicațiilor, modulelor, bazelor de date, interfețelor, mediilor de lucru, documentației, drepturilor de utilizare și contractelor de suport existente.

Evaluarea fluxurilor pentru organe, țesuturi și celule, inclusiv celule reproductive și celule stem hematopoietice, în limita domeniilor gestionate prin RNT și a competențelor ANT.

Evaluarea calității datelor, a înregistrărilor duplicate, a nomenclatoarelor, a identificatorilor și a istoricului; plan de corectare, migrare și reconciliere, dacă sunt necesare.

Analiza arhitecturii, securității, performanței și capacității infrastructurii; identificarea blocajelor și recomandări pentru dimensionare.

Matrice cerință–funcționalitate–livrabil–test, arhitectură țintă, plan de implementare și estimarea efortului, cu dependențele față de beneficiar și furnizorii sistemelor externe.

2. Principii pentru delimitarea domeniului

Fluxurile aferente organelor vor rămâne distincte de fluxurile SoHO pentru țesuturi și celule. Adaptările SoHO vor fi limitate la obligațiile relevante pentru domeniul RNT și pentru atribuțiile ANT. Funcționalitățile platformelor de acreditare, autorizare import/export sau ale platformei UE nu vor fi dublate automat; se vor propune legături sau schimburi de date numai unde sunt necesare și fezabile.

La consultare nu se presupune acces la date personale reale. Evaluările demonstrative se vor baza pe date sintetice sau anonimizate și pe informații tehnice puse la dispoziție în condiții egale participanților.

Funcționalități și raportare

3 Optimizarea RNT și adaptările SoHO

Revizuirea formularelor și a fluxurilor de introducere, validare, actualizare și urmărire a datelor; reguli de consistență, avertizări, câmpuri obligatorii și nomenclatoare configurabile.

Configurarea rolurilor și drepturilor în funcție de unitate, tipul activității și categoria de utilizator. Separarea accesului și a tablourilor de bord pe domenii, inclusiv pentru celule reproductive și celule stem hematopoietice.

Optimizarea parcursului donatorului și al beneficiarului și a raportării episoadelor relevante, cu păstrarea istoricului modificărilor și a provenienței datelor.

Adaptarea modelului de date și a exporturilor pentru informațiile SoHO relevante: tipuri de substanțe și activități, identificatori ai unităților, date de activitate și trasabilitate, potrivit cerințelor validate de beneficiar.

Gestionarea identificatorilor de trasabilitate și a codului european unic SEC, unde este aplicabil, cu păstrarea relațiilor dintre donare, produs, unități de material și utilizare. Nu se presupune că orice material este supus aceleiași reguli de codificare.

Înregistrarea sau schimbul de informații de vigilență relevante pentru RNT, inclusiv legătura cu donarea și utilizarea, fără substituirea mecanismelor oficiale de notificare.

Referința europeană este Regulamentul (UE) 2024/1938. Pentru schimburile cu platforma UE se vor lua în considerare și specificațiile aplicabile, inclusiv Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2025/1467. Soluția va permite actualizarea nomenclatoarelor, regulilor și exporturilor pe măsura definitivării cerințelor operaționale.

4. Indicatori și instrumente de analiză

Se urmărește dezvoltarea unor rapoarte și tablouri de bord pentru monitorizarea activității naționale și a calității datelor. Lista finală a indicatorilor se va valida cu experții beneficiarului, cu definirea sursei, formulei de calcul, periodicității, nivelului de agregare și responsabilității de validare.

Indicatori de activitate: donatori, prelevări, transplanturi/utilizări și monitorizare, diferențiați pe domenii și perioade.

Indicatori privind listele de așteptare și timpul de așteptare, în domeniile aplicabile; rezultate și urmărire posttransplant, în limita datelor disponibile.

Indicatori de calitate: completitudine, actualizare la termen, erori, duplicate și neconcordanțe.

Filtrare pe unitate, regiune, domeniu și perioadă; export în formate uzuale și generarea de seturi agregate sau anonimizate pentru raportările aprobate.

Accesul la rapoarte va respecta rolurile utilizatorilor și regulile de protecție a datelor. Rapoartele agregate nu vor permite identificarea indirectă nejustificată a persoanelor.

Alinierea la Platforma europeană SoHO

5.Compatibilitatea RNT cu Platforma europeană SoHO

Alinierea RNT la Platforma europeană SoHO constituie un rezultat distinct al modernizării. Se solicită analiza cerințelor oficiale de date, identificare, raportare și schimb de informații aplicabile domeniilor ANT și realizarea componentelor naționale necesare compatibilității. RNT va sprijini pregătirea și validarea informațiilor naționale, fără a substitui Platforma europeană SoHO sau procedurile autorităților competente.

Elaborarea unei matrice de corespondență între câmpurile RNT și structurile oficiale ale Platformei europene SoHO, cu sursa datelor, câmpurile obligatorii, regulile de validare și responsabilul pentru fiecare categorie de informații.

Alinierea nomenclatoarelor pentru tipurile de SoHO și activitățile relevante, inclusiv gestionarea versiunilor și a modificărilor publicate la nivel european.

Asocierea și reconcilierea identificatorilor naționali și europeni pentru entități și unități, în limita informațiilor disponibile și a atribuțiilor ANT; evidențierea diferenței dintre înregistrarea unei entități, autorizarea unei unități și autorizarea unui preparat SoHO.

Pregătirea datelor de activitate și a seturilor de raportare relevante, cu validare, agregare și controlul calității înainte de transmitere. Datele personale identificabile nu se vor transmite automat; se vor respecta scopul și seturile de date permise de cadrul european.

Compatibilitatea informațiilor de trasabilitate și SEC, acolo unde sunt aplicabile, și pregătirea schimburilor relevante pentru vigilență și disponibilitatea SoHO critice, în limita datelor gestionate de RNT.

Implementarea exporturilor și importurilor în formatele oficiale disponibile, cu jurnal de generare, validare, transmitere și reconciliere. API-ul direct se va implementa numai dacă există o interfață oficială disponibilă și acces autorizat.

Livrabile și acceptanță pentru alinierea europeană

Livrabilele vor include raportul de compatibilitate, matricea de mapare, nomenclatoarele și regulile configurate, mecanismul de export sau schimb de date, ghidul de utilizare și rezultatele testelor. Acceptanța va verifica un set de date de test, conformitatea structurii și regulilor cu specificațiile oficiale disponibile și trasabilitatea operațiunilor. Testarea în platforma europeană depinde de existența unui mediu și a accesului oficial permis.

Operatorii vor estima distinct alinierea modelului de date și raportării, respectiv conectarea directă condiționată de disponibilitatea API-ului european. Vor preciza mecanismul și costul actualizării soluției în cazul modificării specificațiilor oficiale pe durata contractului, precum și toate dependențele externe.

Interoperabilitate și securitate

6. Interfețe API cu aplicațiile medicale

Se solicită proiectarea și implementarea unui mecanism documentat de schimb de date între RNT și sisteme informatice spitalicești, aplicații clinice și de laborator (HIS/CMS/LIS), inclusiv transmiterea automată a analizelor și a altor date relevante. Orice denumire de produs din documentele de lucru are caracter de exemplu și nu limitează participarea sau soluția propusă.

Definirea setului de date, nomenclatoarelor, identificatorilor, regulilor de asociere pacient/donator și a sensului fiecărui schimb; mapare și validare înainte de înregistrarea în RNT.

API versionat, documentat prin OpenAPI sau echivalent; standarde deschise și evaluarea utilizării HL7 FHIR ori a altor standarde adecvate, fără impunerea unei tehnologii proprietare.

Autentificare și autorizare securizate, criptarea comunicațiilor, limitarea accesului pe sistem și scop, jurnalizarea operațiunilor și urmărirea provenienței datelor.

Prevenirea importurilor duplicate, tratarea erorilor, confirmări de primire, reluarea transmiterilor și reconcilierea datelor; reguli clare pentru modificările primite din surse externe.

Mediu de test, exemple de mesaje, set de teste și ghid de integrare pentru furnizorii aplicațiilor externe; mecanism de monitorizare a schimburilor.

Participanții vor preciza câte integrări efective includ în estimare, complexitatea acestora și dependențele de terți. Se solicită prețul orientativ pentru o integrare suplimentară. Extinderea va începe printr-un pilot pe un număr de unități propus și justificat de respondent.

Interoperabilitatea cu platforma UE SoHO se va realiza numai în limita mecanismelor oficiale disponibile și a drepturilor de acces. Dacă un API oficial nu este disponibil, se vor estima separat pregătirea datelor și exporturile compatibile; conectarea directă nu se va considera garantată.

7. Securitate și protecția datelor

Control al accesului după principiul privilegiului minim, autentificare consolidată pentru rolurile sensibile și trasabilitatea accesului și modificărilor.

Protecția datelor la transfer și stocare, gestionarea vulnerabilităților, actualizări de securitate și testare înainte de punerea în producție.

Separarea mediilor de test și producție, utilizarea datelor sintetice sau anonimizate în testare și măsuri pentru prevenirea divulgării datelor de sănătate.

Copii de siguranță, test de restaurare și plan de continuitate; propunerea unor timpi de recuperare și a unei pierderi maxime admisibile de date, de validat cu beneficiarul.

Vor fi respectate cerințele aplicabile ale Regulamentului (UE) 2016/679. Prestatorul va furniza informațiile necesare evaluării impactului asupra protecției datelor și va documenta accesul personalului său la date, dacă acesta este necesar.

Implementare și condiții de operare

8. Infrastructură și drepturi de utilizare

Se va evalua prioritar utilizarea infrastructurii existente. Respondentul va propune cerințe minime și recomandate pentru procesare, stocare, backup, conectivitate și securitate, cu estimarea distinctă a eventualelor echipamente sau servicii suplimentare. Furnizarea dotărilor nu se consideră inclusă automat în serviciile de dezvoltare; includerea în achiziție depinde de necesitate și eligibilitate.

Se urmărește menținerea independenței față de furnizor, prin predarea codului sursă al dezvoltărilor, documentației, scripturilor de instalare și configurare și posibilitatea de întreținere de către terți. Drepturile asupra dezvoltărilor noi și regimul componentelor preexistente sau open-source vor fi precizate distinct, fără a solicita transferul unor drepturi pe care prestatorul nu le deține.

Funcționalitățile livrate trebuie să poată fi utilizate după finalizarea contractului fără taxe periodice obligatorii pentru simpla utilizare. Serviciile de mentenanță vor avea preț și durată distincte. Orice licență, abonament ori cost extern necesar va fi declarat și justificat explicit, inclusiv costurile pe o perioadă de operare de 5 ani.

9. Livrabile și validare

Raport de analiză a sistemului existent, inventar și recomandări; specificații funcționale și tehnice validate, arhitectură și plan de implementare.

Funcționalități modernizate, API și integrările incluse, rapoarte și indicatori configurați; cod sursă și documentație tehnică și de administrare.

Plan și rezultate de testare funcțională, de integrare, performanță și securitate; dovezi ale reconcilierii datelor și restaurării copiilor de siguranță.

Pilot, instruirea utilizatorilor și administratorilor, manuale, plan de trecere în producție și de revenire la versiunea anterioară în caz de incident.

Raport final de implementare, inventarul componentelor și drepturilor de utilizare, plan de suport și predarea accesului de administrare în condiții securizate.

Recepția se va fundamenta pe scenarii și criterii de acceptanță aprobate înainte de dezvoltare: schimb de date complet pe traseul pilot, corectitudinea indicatorilor, respectarea rolurilor, integritatea datelor și absența defectelor critice. Acceptanța va implica experții beneficiarului.

10 Calendar și mentenanță

Operatorii vor propune durata analizei, dezvoltării, integrărilor, pilotului și punerii în producție, raportată la calendarul aprobat IMPACT, și vor arăta ce activități pot fi realizate în paralel. Planul din 01.10.2026 prevede o fereastră de modernizare și participarea a 10 experți la modernizare și testare pentru aproximativ 3 luni; acestea sunt repere de planificare, nu termene contractuale definitive.

Se solicită indicarea garanției incluse și estimarea distinctă a mentenanței corective și evolutive pentru 12, 24 și 36 de luni. Se vor preciza programul de suport, severitățile incidentelor, timpii de răspuns și remediere, precum și tarifele și mecanismul de aprobare pentru dezvoltări suplimentare. Remedierea defectelor în garanție nu va fi facturată din nou ca mentenanță.

Anexa 2 Structura răspunsului solicitat

1 Informații tehnice și comerciale

Vă rugăm să transmiteți denumirea operatorului economic, CUI, datele de contact și persoana responsabilă, împreună cu o prezentare succintă a experienței relevante. Estimarea nu trebuie să includă informații confidențiale despre alți beneficiari.

Soluția propusă, arhitectura, compatibilitatea cu RNT existent și recomandările privind cerințele orientative; limitările și alternativele tehnice.

Funcționalitățile și numărul de integrări incluse, livrabilele, echipa și efortul estimat; durata pe etape și condițiile necesare începerii lucrărilor.

Informațiile lipsă care influențează prețul: documentație, cod sursă, volum de date, număr de utilizatori concurenți, sisteme externe, acces și infrastructură.

Riscurile, dependențele de furnizorii externi și costurile neincluse; soluțiile pentru evitarea dependenței de un singur furnizor.

Valabilitatea estimării, condițiile comerciale și recomandările pentru definirea unei achiziții proporționale și realizabile.

2 Estimarea financiară orientativă

Se solicită un preț total pentru pachetul de bază și detalierea de mai jos exclusiv pentru fundamentarea bugetului. Detalierea nu presupune achiziții distincte sau o decizie de împărțire în loturi. Valorile se vor exprima în lei, fără TVA, cu TVA evidențiat separat; orice altă monedă va fi însoțită de ipoteza de conversie.

		Categorie

		Informația financiară solicitată



		Analiză și proiectare

		Valoare inclusă în pachetul de bază



		Modernizare RNT și adaptări SoHO

		Valoare inclusă în pachetul de bază



		Aliniere la Platforma europeană SoHO

		Model de date / exporturi / conectare condiționată



		API și integrări inițiale

		Valoare și număr de integrări incluse



		Indicatori și raportare

		Valoare inclusă în pachetul de bază



		Testare instruire și punere în funcțiune

		Valoare inclusă; garanție precizată



		TOTAL PACHET DE BAZĂ

		Fără TVA / TVA / cu TVA



		Infrastructură suplimentară dacă este necesară

		Separat; cantități și justificare



		Mentenanță corectivă și evolutivă

		Separat pentru 12 / 24 / 36 luni



		Integrare suplimentară și dezvoltări ulterioare

		Preț unitar / tarif și unitate de calcul





Costurile de dezvoltare, garanție și mentenanță se vor delimita pentru evitarea dublei bugetări. Se vor indica separat licențele, costurile terților și toate ipotezele care pot modifica valoarea estimată.

3 Documente de referință

Referințe: Caiet de sarcini RNT SIPOCA 696; Plan IMPACT din 01.10.2026, subactivitatea 1.1.3; Legea nr. 98/2016, art. 139; Regulamentele (UE) 2024/1938 și 2025/1467. Caietul istoric este referință tehnică, fără preluarea criteriilor de calificare și evaluare.


